Product Backlog

6주차 · 제품 요구사항 목록 (우선순위 정렬)

| 프로젝트명 | 정적분석 기반 소크라틱 페어코딩 웹서비스 |
| --- | --- |

| 조 | 7 조 |
| --- | --- |
| 지도교수 | 조은선 교수 (서명) |
| 조원 | 202203592 심윤진 / 202103585 강주형 |
| 제출일자 | 2026. 10. 12. |
| GitHub 저장소 | https://github.com/ebs7080-stack/-AI- |

Document Revision History

※ Product Backlog는 Living Document이다. Refinement로 항목을 추가 · 삭제 · 재정렬할 때마다 아래에 반드시 기록한다.

| Rev# | Date | Affected Section | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/10/12 | 최초 작성 | 심윤진, 강주형 |

- 0. Backlog Document Header

| Project Name | 정적분석 기반 소크라틱 페어코딩 웹서비스 |
| --- | --- |
| Version | v1.0 |
| 작성일 / 수정일 | 2026. 10. 12. / - |
| Product Owner (PO) | 심윤진 |
| Scrum Master (SM) | 강주형 |
| Developers (팀원) | 심윤진, 강주형 |

- 1. Product Vision & Success Metrics

- 1.1 Product Vision

사용자는 파이썬을 처음 배우는 중·고등학생과, 한 학급 20~30명의 실습을 혼자 지도하는 정보 교사다. 학생은 영어로 된 오류 메시지를 해석하지 못해 검색이나 범용 AI에서 정답을 복사하고, 원인을 모른 채 같은 오류를 반복한다. 교사는 학생마다 따로 설명해 줄 시간이 부족하고, 학급이 어떤 개념에서 막혔는지 확인할 자료가 없다. 우리는 제출한 코드를 정적 분석해 오류 유형을 분류하고, 정답 대신 "관찰 → 의심 지점 → 힌트"를 학생이 요청할 때만 한 단계씩 보여 준다. 먼저 고친 학생이 같은 교실 친구를 채팅으로 돕게 하되, 정답 코드를 통째로 건네는 것은 막는다. 제출과 오류 유형 기록을 쌓아 교사에게 학급의 공통 취약점을 통계로 제공한다. 학생은 스스로 원인을 찾아 고치는 경험을, 교사는 1차 피드백 자동화와 수업 개선의 근거를 얻는다.

- 1.2 Success Metrics

| 번호 | 지표 | 목표치 | 측정 방법 · 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정적분석 오류 탐지율 | 입문자 오류 코드 샘플 50개 중 80% 이상 | 정답 라벨과 비교 / Sprint 1 Review(11월 중순) |
| 2 | 정답 비노출 준수율 | 95% 이상 (정답 코드가 직접 포함된 응답 5% 이하) | 테스트 입력 30건 응답 점검 / Sprint 2 Review |
| 3 | 피드백 응답 시간 | 평균 10초 이내 | 서버 로그 측정 / Sprint 1~2 |
| 4 | 학습자 유용성 · 이해도 | 5점 척도 평균 4.0 이상 + 인터뷰 | 입문 학습자 5명 이상 설문 · 인터뷰 / Sprint 2 Review(12월) |

- 2. 전체 Epic 구조 (도메인 기준)

| Epic ID | Epic 이름 | 설명 | 양식 4 §2.3의 기능 (코어/부가) |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 계정 · 교실 관리 | 교사 계정, 교실, 학번 명단, 학생 입장 | 코어 — 교사 · 학생 로그인과 학급 관리 (컨셉 시트의 코어 기능, §2.3 코어 1~3의 전제) |
| E2 | 코드 제출 · 정적 분석 | 코드 제출과 버전 누적, 오류 유형 분류 | 코어 1 — 정적 분석 기반 오류 분류 |
| E3 | 단계적 힌트 | 한 단계씩 여는 힌트, 힌트 문구 편집, 자기 설명 | 코어 2 — 단계적 힌트 |
| E4 | 또래 도움 | 도우미 매칭, 실시간 채팅, 정답 차단, 도움 시간 | 부가 — 이미 완료한 학생을 튜터로 매칭 (컨셉 시트의 부가 기능) |
| E5 | 학습 이력 · 교사 통계 | 오류 유형별 · 날짜별 통계, 학생별 현황 | 코어 3 — 교사용 학생 오류 대시보드 / 부가 4 — 학습 이력 저장 · 기본 통계 |
| E6 | 시연 · 운영 | 설치 없는 접속과 공개 시 보호 | §2.3에 없음 — 양식 4 §3.3 프로토타이핑 · §3.4 테스트 계획의 현장 시연을 지원 |

- 3. 개별 Epic 내용

- 3.1  E1 - 계정 · 교실 관리

US-01  교사 회원 가입 · 로그인

| Epic | E1 계정 · 교실 관리 | US ID | US-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 정보 교사로서 I want 아이디와 비밀번호로 계정을 만들고 로그인한다. So that 내 교실과 학생 기록을 다른 사람이 열어 볼 수 없게 지킬 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 아직 쓰이지 않은 아이디 | 아이디(영문 · 숫자 · 밑줄 4~20자), 8자 이상 비밀번호, 이름으로 가입 | 계정이 만들어지고 로그인된 상태로 내 교실 화면으로 이동한다 |
| AC-02 | 이미 가입된 아이디가 존재 | 같은 아이디로 다시 가입 | 가입이 거절되고 계정이 새로 만들어지지 않는다 |
| AC-03 | 가입된 교사 1명 | 틀린 비밀번호로 로그인 / 없는 아이디로 로그인 | 두 경우 모두 같은 401 응답이 와서 아이디가 있는지 드러나지 않는다 |
| AC-04 | 로그인하지 않은 브라우저 | 교실 목록을 요청 | 401로 거절된다 |
| AC-05 | 같은 주소에서 10분 안에 로그인 20번 실패 | 한 번 더 로그인 시도 | 429로 막힌다 |

US-02  교실 생성 · 학번 명단 관리

| Epic | E1 계정 · 교실 관리 | US ID | US-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 정보 교사로서 I want 교실을 만들고 교실마다 학번 명단을 등록하거나 지운다. So that 명단에 있는 우리 반 학생만 들어오게 해서 수업 기록이 다른 반과 섞이지 않는다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 로그인한 교사 | 교실 이름을 넣고 만들기 | 교실 코드가 발급되고 내 교실 목록에 나타난다 |
| AC-02 | 학번 1개가 등록된 교실 | 그 학번을 포함한 학번 3개를 추가 | 새 학번 2개만 등록되고 건너뛴 학번 1개를 알려 준다 |
| AC-03 | 다른 교사가 만든 교실 | 그 교실의 명단을 요청 | 404로 응답해 교실이 있는지도 알 수 없다 |
| AC-04 | 제출 기록이 있는 학생 | 명단에서 삭제 | 409로 거절되고 기록이 그대로 남는다 |

US-03  학생 입장 (교실 코드 + 학번)

| Epic | E1 계정 · 교실 관리 | US ID | US-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 교실 코드와 학번만으로 입장한다. So that 회원 가입 없이 수업 시간에 바로 실습을 시작할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 3 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 교실 명단에 학번이 등록됨 | 교실 코드와 학번을 입력 | 입장되어 제출 화면에 내 이름이 보인다 |
| AC-02 | 명단에 없는 학번 | 올바른 교실 코드로 입장 시도 | 입장이 거절되고 학생이 새로 만들어지지 않는다 |
| AC-03 | 교실 1개와 등록된 학번 1개 | 틀린 교실 코드로 시도 / 없는 학번으로 시도 | 두 경우 모두 같은 401 응답이 온다 |
| AC-04 | 학번 "A01"이 등록됨 | "a01"로 입장 | 같은 학생으로 입장된다 |
| AC-05 | 입장한 학생 | 나가기를 누름 | 세션이 끝나고 입장 화면으로 돌아온다 |

- 3.2  E2 - 코드 제출 · 정적 분석

US-04  코드 제출과 버전 누적

| Epic | E2 코드 제출 · 정적 분석 | US ID | US-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 고친 코드를 덮어쓰지 않고 다시 제출해 이전 버전과 비교한다. So that 무엇을 바꿔서 오류가 사라졌는지 스스로 확인할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 입장한 학생 | 파이썬 코드를 붙여 넣고 제출 | 버전 1로 저장되고 분석 결과가 함께 나온다 |
| AC-02 | 고치는 중인 코드(버전 1) | 코드를 고쳐 다시 제출 | 버전 2가 쌓이고 버전 1과 달라진 줄이 표시된다 |
| AC-03 | 직전 버전과 똑같은 코드 | 다시 제출 | 제출이 거절되고 버전이 늘지 않는다 |
| AC-04 | 분석 결과가 비어 있는 코드 | '다 고쳤어요'를 누르지 않고 기다림 | 코드가 저절로 완료되지 않고, 눌러야 완료 상태가 된다 |
| AC-05 | 다른 학생의 제출 | 그 제출 번호로 조회 | 404로 응답한다 |

US-05  문법 오류 유형 분류

| Epic | E2 코드 제출 · 정적 분석 | US ID | US-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 제출한 코드의 문법 오류가 어떤 유형인지 분류받는다. So that 영어 오류 메시지를 해석하지 못해도 어디부터 살펴봐야 할지 알 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | if 줄 끝에 콜론이 없는 코드 | 제출 | 조건문 콜론 누락 유형으로 분류된다 |
| AC-02 | 문법 오류가 없는 코드 | 제출 | 분석 결과가 비고 "문법 오류는 찾지 못했어요"라고만 안내한다 (정답이라고 말하지 않는다) |
| AC-03 | 문법 오류가 2개인 코드 | 제출 | 첫 번째 오류 하나만 결과로 나온다 |
| AC-04 | 조건에 == 대신 =를 쓴 if 줄 | 제출 | 대입 · 비교 혼동 유형으로 분류된다 |
| AC-05 | 정답 라벨이 붙은 입문자 오류 코드 샘플 50개 | 모두 분석 | 80% 이상이 라벨과 같은 유형으로 분류된다 (Success Metric 1) |

US-06  이름 · 스코프 오류 탐지

| Epic | E2 코드 제출 · 정적 분석 | US ID | US-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 정의하지 않은 이름이나 오타 난 변수 이름을 지적받는다. So that 실행해서 NameError를 만나기 전에 원인을 스스로 찾을 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 정의 없이 변수 total을 쓰는 코드 | 제출 | 미정의 이름 유형으로 분류되고 줄 번호는 힌트 2단계에서 나온다 |
| AC-02 | count를 정의하고 conut을 쓰는 코드 | 제출 | 비슷한 이름이 있다는 힌트가 나오되 올바른 이름을 그대로 말하지 않는다 |
| AC-03 | print, len, input 같은 내장 함수만 쓰는 코드 | 제출 | 이름 오류로 지적되지 않는다 |
| AC-04 | 문법 오류와 미정의 이름이 함께 있는 코드 | 제출 | 문법 오류 유형만 나온다 |

US-07  논리 의심 지점 탐지

| Epic | E2 코드 제출 · 정적 분석 | US ID | US-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 문법은 맞지만 결과가 이상한 코드에서 의심 지점을 안내받는다. So that 오류 메시지조차 없는 상황에서도 어디를 다시 볼지 알 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☐ Should ☑ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 13 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 조건에 쓰인 변수가 본문에서 바뀌지 않는 while 문 | 제출 | 끝나지 않는 반복 의심 유형으로 분류된다 |
| AC-02 | return이 없는 함수의 결과를 출력하는 코드 | 제출 | 반환값 없음 의심 유형으로 분류된다 |
| AC-03 | 규칙에 확실히 맞지 않는 코드 | 제출 | 지적하지 않는다 (잘못 짚기보다 놓치는 쪽을 택한다) |

US-18  지난 코드 다시 보기

| Epic | E2 코드 제출 · 정적 분석 | US ID | US-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 예전에 고친 코드와 그때 연 힌트를 다시 본다. So that 같은 실수를 다시 했을 때 전에 어떻게 고쳤는지 떠올릴 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 2 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 완료한 코드가 2개 있음 | 내 코드 목록을 엶 | 2개가 최근 것부터 보인다 |
| AC-02 | 제출한 코드가 없음 | 내 코드 목록을 엶 | 빈 목록 안내가 보인다 |
| AC-03 | 버전이 3개인 코드 | 그 코드를 고름 | 버전 3개와 그때 연 힌트 단계만 보이고, 열지 않은 단계는 여전히 가려져 있다 |
| AC-04 | 다른 학생의 코드 | 그 코드 번호로 조회 | 404로 응답한다 |

- 3.3  E3 - 단계적 힌트

US-08  단계별 힌트 열람

| Epic | E3 단계적 힌트 | US ID | US-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 힌트를 관찰 → 의심 지점 → 힌트 순으로 한 단계씩 연다. So that 정답을 베끼지 않고 내 힘으로 원인을 찾아 고칠 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 오류가 있는 코드를 막 제출함 | 제출 응답을 확인 | 힌트 본문 · 오류 유형 · 줄 번호 없이 단계 수만 보인다 |
| AC-02 | 아직 열지 않은 힌트 | '힌트 보기'를 한 번 누름 | 1단계(관찰)만 공개된다 |
| AC-03 | 1단계까지 열린 힌트 | 한 번 더 누름 | 2단계(의심 지점)가 열리고 줄 번호가 여기서 처음 나온다 |
| AC-04 | 모든 단계를 연 힌트 | 문구를 확인 | 고칠 기호 · 단어나 정답 코드가 직접 들어 있지 않다 |
| AC-05 | 문법 오류가 있는 코드 | 제출 | 힌트 위에 "아직 실행되지 않아요, 이 오류를 먼저 고쳐 주세요" 안내가 뜬다 |

US-09  자기 설명 입력

| Epic | E3 단계적 힌트 | US ID | US-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 코드를 다 고친 뒤 무엇이 문제였는지 한 줄로 적는다. So that 원인을 내 말로 정리해 같은 오류를 다시 만났을 때 떠올릴 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 3 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 고치는 중인 코드 | '다 고쳤어요'를 누름 | 원인을 적는 한 줄 입력 칸이 나온다 |
| AC-02 | 입력 칸이 열린 상태 | 한 줄을 적고 저장 | 코드가 완료되고 적은 내용이 저장된다 |
| AC-03 | 입력 칸이 열린 상태 | 아무것도 적지 않고 건너뜀 | 코드는 완료되고 설명은 빈 채로 남는다 |
| AC-04 | 설명을 적은 코드 | 지난 코드 화면에서 그 코드를 엶 | 내가 적은 설명이 보이고 다른 학생에게는 보이지 않는다 |

US-10  힌트 문구 편집

| Epic | E3 단계적 힌트 | US ID | US-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 정보 교사로서 I want 오류 유형별 힌트 문구를 우리 반 수준에 맞게 고친다. So that 수업에서 쓰는 말 그대로 학생이 힌트를 읽을 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 교사가 한 유형의 1단계 문구를 고쳐 저장함 | 학생이 그 유형의 오류를 새로 제출 | 고친 문구가 힌트로 나온다 |
| AC-02 | 문구를 고치기 전에 제출된 코드 | 그 코드의 힌트를 다시 엶 | 제출 당시의 문구가 그대로 나온다 |
| AC-03 | 문구를 고친 유형 | 기본값으로 되돌림 | 다음 제출부터 기본 문구가 나온다 |
| AC-04 | 힌트 편집 화면 | 단계를 7개로 하거나 500자를 넘겨 저장 | 저장이 거절된다 |
| AC-05 | 문구에 {line}과 그 밖의 중괄호가 들어 있음 | 학생이 제출 | {line}만 실제 줄 번호로 바뀌고 나머지는 그대로 보인다 |

US-11  LLM 소크라테스식 질문

| Epic | E3 단계적 힌트 | US ID | US-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 학생로서 I want 정해진 힌트를 다 열어도 풀리지 않을 때 내 코드에 맞춘 질문을 받는다. So that 막힌 자리에서 포기하지 않고 생각을 이어 갈 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☐ Should ☑ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 13 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 힌트를 끝까지 연 코드 | '더 물어보기'를 누름 | 정적 분석 결과를 근거로 한 질문 1개가 나온다 |
| AC-02 | 테스트 입력 30건 | 응답을 점검 | 정답 코드가 직접 들어간 응답이 5% 이하다 (Success Metric 2) |
| AC-03 | 테스트 입력 30건 | 응답 시간을 측정 | 평균 10초 이내다 (Success Metric 3) |

- 3.4  E4 - 또래 도움

US-14  도우미 매칭

| Epic | E4 또래 도움 | US ID | US-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 코드를 다 고친 학생로서 I want 버튼 하나로 같은 교실에서 아직 고치는 중인 친구와 짝이 된다. So that 친구에게 설명하면서 방금 배운 내용을 복습할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 도움 시간이 열려 있고 고치는 중인 친구가 1명 있음 | 다 고친 학생이 '도와주러 가기'를 누름 | 짝이 지어지고 친구의 코드와 지금까지 열린 힌트 단계가 보인다 |
| AC-02 | 고치는 중인 친구가 없음 | '도와주러 가기'를 누름 | 짝이 지어지지 않고 도울 친구가 없다는 안내가 나온다 |
| AC-03 | 내 코드를 아직 고치는 중인 학생 | 돕기를 요청 | 거절된다 |
| AC-04 | 짝이 지어진 두 학생 | 한 명이 다음 힌트 단계를 엶 | 두 사람 화면에 같은 단계가 열린다 |
| AC-05 | 짝이 지어진 두 학생 | 둘 중 한 명이 끝내기를 누름 | 짝이 끝나고 도우미가 그 코드를 다시 요청하면 404가 온다 |

US-15  채팅과 정답 차단

| Epic | E4 또래 도움 | US ID | US-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 도움을 받는 학생로서 I want 짝이 된 친구와 실시간으로 대화하되 정답 코드는 통째로 받지 않는다. So that 설명을 듣고 내 손으로 고쳐서 내 것으로 만들 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 짝이 지어진 두 학생 | 한 명이 메시지를 보냄 | 새로 고침 없이 상대 화면에 나타난다 |
| AC-02 | 짝이 지어진 두 학생 | ``` 코드 블록이 든 메시지를 보냄 | 전달되지 않고 보낸 사람에게만 안내가 나온다 |
| AC-03 | 짝이 지어진 두 학생 | 파이썬 문장처럼 보이는 줄이 3줄 이상인 메시지를 보냄 | 전달되지 않는다 |
| AC-04 | 짝이 지어진 두 학생 | 코드 한 줄 조각이 든 한글 설명을 보냄 | 그대로 전달된다 |
| AC-05 | 짝이 아닌 학생 | 그 채팅방에 연결을 시도 | 연결이 거절된다 |

US-16  도움 시간 조절

| Epic | E4 또래 도움 | US ID | US-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 정보 교사로서 I want 친구 돕기와 채팅이 되는 시간을 분 단위로 열고 닫는다. So that 설명할 때는 학생을 집중시키고 실습 시간에만 또래 도움을 쓰게 할 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 도움 시간을 연 적이 없는 교실 | 학생이 돕기를 요청 | 거절된다 |
| AC-02 | 도움 시간이 닫힌 교실 | 교사가 10분을 엶 | 학생 화면에 남은 시간이 보이고 돕기가 된다 |
| AC-03 | 짝이 진행 중인 교실 | 교사가 즉시 종료를 누름 | 짝이 끝나고 두 학생에게 시간이 끝났다는 안내가 나온다 |
| AC-04 | 도움 시간이 1분 남은 교실 | 1분이 지남 | 교사가 누르지 않아도 닫힌다 |
| AC-05 | 이름 가리기를 켠 교실 | 두 학생이 짝이 됨 | 서로의 이름이 "익명"으로 보인다 |

US-17  교사에게 도움 요청

| Epic | E4 또래 도움 | US ID | US-17 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 도우미 학생로서 I want 친구에게 설명하기 어려울 때 교사에게 도움을 요청한다. So that 틀린 설명으로 친구를 더 헷갈리게 하지 않을 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☐ Should ☑ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 짝이 지어진 두 학생 | 도우미가 '선생님 부르기'를 누름 | 교사 대시보드에 그 짝이 도움 요청으로 표시된다 |
| AC-02 | 도움 요청이 표시된 대시보드 | 교사가 확인을 누름 | 표시가 사라진다 |
| AC-03 | 이미 요청한 짝 | 다시 누름 | 요청이 1건으로 유지된다 |

- 3.5  E5 - 학습 이력 · 교사 통계

US-12  오류 유형 통계 대시보드

| Epic | E5 학습 이력 · 교사 통계 | US ID | US-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 정보 교사로서 I want 교실의 오류 유형별 통계와 날짜별 제출 추이를 본다. So that 많은 학생이 막힌 개념을 다음 수업에서 다시 짚어 줄 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☑ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 8 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 학생 3명이 같은 유형의 오류를 제출함 | 교실 대시보드를 엶 | 그 유형에 '만난 학생 3명'으로 표시된다 |
| AC-02 | 제출이 하나도 없는 교실 | 대시보드를 엶 | 모든 숫자가 0이고 빈 상태 안내가 보인다 |
| AC-03 | 8일 전 제출만 있는 교실 | 기간을 최근 7일로 바꿈 | 그 제출이 집계에서 빠진다 |
| AC-04 | 제출과 채팅 기록이 있는 교실 | 대시보드 응답을 확인 | 숫자와 상태만 있고 코드 원문 · 힌트 본문 · 채팅 내용은 없다 |
| AC-05 | 다른 교사의 교실 | 그 교실의 대시보드를 요청 | 404로 응답한다 |

US-13  학생별 현황

| Epic | E5 학습 이력 · 교사 통계 | US ID | US-13 |
| --- | --- | --- | --- |
| User Story (As a [Actor] / I want [행동] / So that [가치]) |  |  |  |
| As a 정보 교사로서 I want 학생별로 지금 고치는 중인지와 얼마나 오래 붙잡고 있는지 본다. So that 도움이 더 필요한 학생에게 먼저 다가갈 수 있다. |  |  |  |
| Priority | ☐ Must ☑ Should ☐ Could ☐ Won't | Estimate (SP) | 5 SP (1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13) |

Acceptance Criteria  (Given / When / Then — 핵심 3~5개만 요약)

| AC ID | Given (상황) | When (행동) | Then (결과) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 코드를 고치는 중인 학생 1명 | 대시보드의 학생 표를 봄 | 그 학생이 '고치는 중'으로 표시된다 |
| AC-02 | 고치는 중인 학생 2명 | 학생 표를 봄 | 더 오래 붙잡고 있는 학생이 위에 온다 |
| AC-03 | 한 번도 제출하지 않은 학생 | 학생 표를 봄 | '대기'로 표시되고 숫자는 0이다 |
| AC-04 | 대시보드를 열어 둠 | 학생이 새로 제출하고 30초가 지남 | 새로 고침 없이 표가 바뀐다 |

- 4. 전체 Backlog 목록 (우선순위 정렬)

| 순위 | US ID | User Story 요약 | Epic | Priority | SP | 배치 Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | 교사 회원 가입 · 로그인 | E1 | Must | 5 | Sprint 1 |
| 2 | US-02 | 교실 생성 · 학번 명단 관리 | E1 | Must | 5 | Sprint 1 |
| 3 | US-03 | 학생 입장 (교실 코드 + 학번) | E1 | Must | 3 | Sprint 1 |
| 4 | US-04 | 코드 제출과 버전 누적 | E2 | Must | 5 | Sprint 1 |
| 5 | US-05 | 문법 오류 유형 분류 | E2 | Must | 8 | Sprint 1 |
| 6 | US-08 | 단계별 힌트 열람 | E3 | Must | 5 | Sprint 1 |
| 7 | US-12 | 오류 유형 통계 대시보드 | E5 | Must | 8 | Sprint 1 |
| 8 | US-18 | 지난 코드 다시 보기 | E2 | Should | 2 | Sprint 1 |
| 9 | US-06 | 이름 · 스코프 오류 탐지 | E2 | Should | 8 | Sprint 2 |
| 10 | US-14 | 도우미 매칭 (친구 도와주러 가기) | E4 | Should | 8 | Sprint 2 |
| 11 | US-15 | 짝 채팅과 정답 코드 차단 | E4 | Should | 8 | Sprint 2 |
| 12 | US-16 | 도움 시간 조절 | E4 | Should | 5 | Sprint 2 |
| 13 | US-13 | 학생별 현황 | E5 | Should | 5 | Sprint 2 |
| 14 | US-10 | 교사의 힌트 문구 편집 | E3 | Should | 5 | Sprint 2 |
| 15 | US-09 | 자기 설명 입력 (원인 한 줄 정리) | E3 | Should | 3 | Sprint 2 |
| 16 | US-11 | LLM 소크라테스식 질문 | E3 | Could | 13 | Sprint 3 (확장) |
| 17 | US-07 | 논리 의심 지점 탐지 (AST 패턴) | E2 | Could | 13 | Sprint 3 (확장) |
| 18 | US-17 | 교사에게 도움 요청 | E4 | Could | 5 | Sprint 3 (확장) |

- 4.1 Won't — 이번 학기에 포함하지 않는 항목

| 번호 | 항목 | 이번 학기 제외 사유 | 향후 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 적응형 난이도 조정 | 학습자 수준을 판단할 데이터가 없고 이번 학기 범위를 넘는다 (양식 4 §2.3 제외) | 2학기(27-1) 확장 |
| 2 | Java 등 다른 언어 지원 | 분석기를 언어마다 새로 만들어야 한다 (양식 4 §2.3 제외) | 분석 모듈을 분리해 두고 27-1에 검토 |
| 3 | 교사의 개별 학생 코드 · 채팅 열람 | 미성년자 데이터의 접근 권한 범위를 아직 정하지 않았다 | 권한 · 동의 기준을 정한 뒤 검토 |
| 4 | 코드 실행 기반 채점 (테스트케이스) | 학생 코드를 격리해 실행할 환경이 필요해 범위를 넘는다 | 정적 분석이 안정된 뒤 검토 |
| 5 | 학교 계정 연동 · 상시 공개 배포 | 외부 인증과 서버 운영에 의존한다. 임시 시연 주소로 대신한다 | 파일럿 결과에 따라 검토 |

- 5. Release Plan

- 5.1 팀 Capacity 가정

| Sprint 길이 | 4주 (수업 일정 기준: Sprint 1은 8~11주, Sprint 2는 12~15주) |
| --- | --- |
| 팀 인원 / 주당 가용 시간 | 2명 / 시간 |
| Sprint 1 계획 SP | 41 SP |
| Sprint 1 실제 완료 SP (velocity) | ← Sprint 1 종료 후 기입 |
| 보정된 Sprint 2 계획 SP | 45 SP (계획값. Sprint 1 velocity로 보정) |

- 5.2 Sprint 배치

| Sprint | 주차 | Sprint Goal | 포함 User Story (ID) | SP 합계 | 제품 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 7주 | 개발 환경 구축 · 시스템 구조 초안 (기능 개발 없음) | 없음 (기능 개발 없음) | 0 | 개발 환경과 구조 초안 |
| Sprint 1 | 8 ~ 11주 | 교사가 교실을 만들고, 학생이 코드를 제출해 문법 오류를 단계별 힌트로 스스로 고친다 | US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-08, US-12, US-18 | 41 | 한 교실에서 제출 → 힌트 → 재제출이 되고 교사가 오류 통계를 본다 (학습 가능) |
| Sprint 2 | 12 ~ 15주 | 먼저 고친 학생이 친구를 돕고, 교사가 수업에 맞게 힌트와 도움 시간을 조절한다 | US-06, US-14, US-15, US-16, US-13, US-10, US-09 | 45 | 또래 도움까지 포함해 수업 한 차시를 처음부터 끝까지 운영할 수 있다 (수업 가능) |
| Sprint 3 (확장) | 일정이 허락할 때 | LLM 질문과 논리 오류 탐지로 피드백 범위를 넓힌다 | US-11, US-07, US-17 | 31 | 문법 밖의 오류에도 피드백한다 (확장) |

- 5.3 Release Plan 요약

| Sprint | SP | 비율 | 제품 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 41 | 35.0% | 한 교실에서 제출 → 힌트 → 재제출이 되고 교사가 오류 통계를 본다 (학습 가능) |
| Sprint 2 | 45 | 38.5% | 또래 도움까지 포함해 수업 한 차시를 처음부터 끝까지 운영할 수 있다 (수업 가능) |
| Sprint 3 (확장) | 31 | 26.5% | 문법 밖의 오류에도 피드백한다 (확장) |
| 합계 | 117 | 100% | Sprint 1 · 2가 이번 학기 범위, Sprint 3은 확장 계획 |

- 6. Definition of Done (팀 합의)

| 완료 기준 (Definition of Done) | 합의 |
| --- | --- |
| 코드 작성 완료 + 저장소(main 브랜치)에 병합됨 | ☐ |
| 핵심 기능 단위 테스트 통과 | ☐ |
| 해당 User Story의 모든 Acceptance Criteria 통과 | ☐ |
| 시연 환경에서 실행 확인 + README 갱신 | ☐ |
| 기존 테스트를 포함한 pytest 전체 통과 (회귀 없음) | ☐ |
| 열지 않은 힌트 · 정답 코드 · 다른 학생의 정보가 응답에 나가지 않음을 테스트로 확인 | ☐ |

- 7. Backlog Refinement 계획

※ Product Backlog는 학기 초에 한 번 쓰고 끝나는 문서가 아니라 매 Sprint마다 갱신되는 살아있는 문서다.

| 수행 시점 · 주기 | 매 Sprint 중 1회 (Day 8 전후) |
| --- | --- |
| 참여자 | 심윤진(PO), 강주형(SM · 개발) |
| 갱신 기준 | Sprint Review의 사용자 피드백 / Retrospective 개선 사항 / 개발 중 발견한 기술적 제약 · 의존성 |
| 갱신 내용 | 새 요구사항 추가, 불필요한 항목 삭제, 큰 스토리 분할과 SP 재추정, 우선순위(MoSCoW) 재정렬 |
| 기록 방법 | 변경 사항은 표지의 Document Revision History에 반드시 기록 |

- 8. 제출 전 자가점검 체크리스트

| 자가점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| [문서] 프로젝트명 · 조 · 조원 · PO · SM · 제출일자 · GitHub 저장소를 모두 기재했는가? | ☑ |
| [DEEP-D] 상위 항목은 AC까지 상세하고, 먼 항목은 개략적으로만 적었는가? | ☑ |
| [DEEP-E] 모든 항목에 Story Point가 있는가? | ☑ |
| [DEEP-E] 매 Sprint 갱신 계획(Refinement)이 있는가? | ☑ |
| [DEEP-P] 가치 · 위험 · 의존성 기준으로 정렬하고 MoSCoW로 표기했는가? | ☑ |
| [점검] 맨 위 3~5개 항목을 지금 바로 Sprint에 넣을 수 있는가? | ☑ |
| Vision이 5~8줄이고, Success Metrics가 측정 가능한 정량 목표 3~5개인가? | ☑ |
| Epic을 UI 화면 이름이 아니라 도메인(업무) 기준으로 묶었는가? | ☑ |
| [INVEST] 각 Story가 독립적 · 협상 가능 · 가치 있음 · 추정 가능 · 작음 · 테스트 가능한가? | ☑ |
| 13 SP를 넘는 스토리를 분할했는가? (CRUD 분리 / 정상 · 예외 흐름 분리 / 데이터 유형별 분리) | ☑ |
| So that이 기능의 반복이 아니라 사용자 이익 · 가치로 쓰였는가? | ☑ |
| AC를 "~할 수 있다"가 아니라 Given / When / Then으로 썼는가? | ☑ |
| Story Point를 시간으로 환산하지 않고, Planning Poker로 팀 전체가 합의했는가? | ☐ |
| Won't 항목을 명시하여 이번 학기 범위를 닫았는가? | ☑ |
| Release Plan의 SP 합계와 Sprint별 배치가 서로 일치하는가? | ☑ |
| SP 합계를 팀 Capacity와 대조했는가? | ☐ |
| Definition of Done을 팀이 합의하여 문서로 남겼는가? | ☐ |
| 우선순위를 Product Owner가 최종 결정했는가? | ☐ |
| 파란색 예시 문구를 모두 삭제했는가? | ☑ |
| [부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가? | ☑ |
| 문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가? | ☐ |